## Slide 1
Servidor Local, Ubicación 1
Tomcat
Arquitectura Física del Sistema
Spring Framework
red5
JSP
MySQL
Terminal Flex
Hibernate
Admin Flex
Terminal Iphone
firewall
Servidor Local, Ubicación 2
Spring Framework
...

## Slide 2
Cliente
Servidor
Arquitectura Lógica del Sistema
Fachada
Cuartos
Huéspedes
...
Notificaciones Tiempo Real
Localizador de Servicios
Tablero
Sección API
Huéspedes
Cuartos
Autentificación
Control de permisos
Reservaciones
Recursos
…
Sistema Tickets
Preferencias
Administrador de usuarios

## Slide 3
Metas
Fachada y servicio de prueba
Localizador de servicios
Notificaciones tiempo real
Sección API
Reservaciones
Secuencia de Inicialización configurable
Administrador de usuarios
Carga de estilo dinámica
Autentificación
Preparación SVN
Preparación Java Server
Preparación Proceso Integración Continua
Preparación control de defectos
Control de permisos
Tablero
Huéspedes
Cuartos
Recursos
Reportes
…
Sistema Tickets
Preferencias
Servicio IM interno
Preparación
Critico
Misión
15 días
45 días
75 días
Total 150 días
Implementación en campo
15 días

## Slide 4
Director Ingeniería
Arquitecto
Software
Coordinador
Producto
Coordinador
Calidad
Desarrollador Líder Flex
Desarrollador Flex
Desarrollador Flex
Desarrollador Flex
Desarrollador Líder Flex
Desarrollador Flex
Desarrollador Flex
Desarrollador Flex
Desarrollador Líder Objective C
Desarrollador Objective C
Desarrollador
Objective C
Administrador de Proyecto
Administrador de Proyecto
Tester
Tester
Tester
Diseñador
Diseñador
Composición del Equipo
Desarrollador Líder Java
Desarrollador Java
Desarrollador
Java
Desarrollador
Java